แบบ ผด. 5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

รายงาน  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน ( / ) |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน ปี 2558 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี....... (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | - แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด | 8 ชุด | - | / | / |  | / |  | / |  | ต.ค. 2557 | พ.ย. 2557 | ม.ค. 2558 |  | 900,000.- |  |

แบบ ผด. 5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

รายงาน  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน ( / ) |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน ปี 2558 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี....... (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 2. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1บ้านสระบัว | 1 แห่ง | - | / |  | / |  | / | / |  | ต.ค. 2557 | พ.ย. 2557 | พ.ค. 2558 |  | 3,647,000.- |  |

แบบ ผด. 5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

รายงาน  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน ( / ) |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน ปี 2558 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี....... (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 3. | - แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 3) ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 23 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) | 1 แห่ง | - | / |  | / |  | / | / |  | ต.ค. 2557 | พ.ย. 2557 | มี.ค. 2558 |  | 2,274,000.- |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557                                                                          งวดที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | - แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด (900,000.- บาท) | 8 ชุด | สอบราคา | 16 ต.ค. 57 | 17 ธ.ค. 57 (-566,000-) | - | - | - | / |  |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557                                                                          งวดที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 2. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1บ้านสระบัว (3,647,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 15 ธ.ค. 57 (-3,637,500-) | - | - | - | / |  |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557                                                                          งวดที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 3. | - แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 3) ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 23 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) (2,274,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 9 ธ.ค. 57 (-2,269,000-) | - | - | - | / |  |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2558                                                                          งวดที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | - แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด (900,000.- บาท) | 8 ชุด | สอบราคา | 16 ต.ค. 57 | 17 ธ.ค. 57 (-566,000-) | 10 ก.พ. 58 | - | 566,000.- | / |  |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2558                                                                          งวดที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 2. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1บ้านสระบัว (3,647,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 15 ธ.ค. 57 (-3,637,500-) | 9 มี.ค. 58 (งวดที่ 1) | - | 1,312,611.- | / |  | หักคืนเงินค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็ม -69,639- บาท |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2558                                                                          งวดที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 3. | - แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 3) ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 23 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) (2,274,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 9 ธ.ค. 57 (-2,269,000-) | 27 มี.ค. 58 (งวดที่ 1) | - | 680,700.- | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………ผู้รายงาน                        ลายมือชื่อ  ………………………………...                                           ลายมือชื่อ  ………………………………..

( นางพรพิมล           เค้าทอง)                                                                   (นายสุพจน์        ดอนมงคุณ)                                                                      (นายวิชาญ          มหาราช)

ตำแหน่ง               เจ้าพนักงานพัสดุ                                                            ตำแหน่ง         ปลัด  อบต. เพ็กใหญ่                                                          ตำแหน่ง       นายก  อบต. เพ็กใหญ่

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558                                                                          งวดที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1บ้านสระบัว (3,647,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 15 ธ.ค. 57 (-3,637,500-) | 2 มิ.ย. 58 (งวดที่ 2) 12 มิ.ย. 58 (งวดที่ 3) | - | 1,273,125.- 982,125.- | / / |  |  |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558                                                                          งวดที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 2. | - แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 3) ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 23 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) (2,274,000.- บาท) | 1 แห่ง | e-Auction | 17 ต.ค. 57 | 9 ธ.ค. 57 (-2,269,000-) | 29 เม.ย. 58 (งวดที่ 2) 11 พ.ค. 58 (งวดที่ 3) | - | 680,700.- 907,600.- |  | / / |  |