**แบบ ผด. 5**

**เปลี่ยนแปลงแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

รายงาน ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน( / ) | วิธีการ( / ) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2560 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี( / ) | ไม่มี( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.....(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.......(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท) |
|  **จากเดิม** |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร | 1 หลัง | - | / |  | / | / |   | / |   | ม.ค. 2560 | ก.พ. 2560 | พ.ค. 2560 | 1,850,000.- |  |   |
|  **เปลี่ยนแปลงเป็น** |
| 1. | “ | ก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร | 1 หลัง | - | / |  | / | / |   | / |   | มี.ค. 2560 | มี.ค. 2560 | ก.ค. 2560 | 1,383,000.- |  | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โอนลดงบประมาณ |

**แบบ ผด. 6**

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ  | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน( / ) | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ (กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)1,383,000.- บาท | 1 หลัง | สอบราคา | 9 มี.ค. 60 | 7 เม.ย. 60(-1,380,000-) | - | - |  | / |  |  |

**แบบ ผด. 6**

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ  | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน( / ) | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ (กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)1,383,000.- บาท | 1 หลัง | สอบราคา | 9 มี.ค. 60 | 7 เม.ย. 60(-1,380,000-) | 24 ก.ค. 6017 ส.ค. 60 | 414,000.-966,000.- |  |  | // | งวดที่ 1งวดที่ 2-3(ค่าปรับ -16,560-) |