ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

เรื่อง    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕60

**************************

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  เมื่อวันที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9  นั้น

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้างประจำปี   สำหรับครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน ๑ แสนบาท  และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน  ๑  ล้านบาท   เพื่อกำหนดวิธีการจัดหาและห้วงเวลาในการจัดหาพัสดุ  และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ.  ๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จึงประกาศรายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕60   ดังกล่าว    ให้ประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดตามแบบ  ผด. ๕  แนบท้าย)

ประกาศ    ณ   วันที่    ๑๓    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.    ๒๕๕9

(ลงชื่อ)…………………..………………………..

(นายวิชาญ       มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

แบบ ผด. 5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

รายงาน  ณ  วันที่  13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน ( / ) |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน ปี 2560 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี....... (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ (กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร) | 1 หลัง | - | / |  | / | / |  | / |  | ม.ค. 2560 | ก.พ. 2560 | พ.ค. 2560 | 1,850,000.- |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………ผู้จัดทำ         ลายมือชื่อ  ………………………………........      	   ลายมือชื่อ  ………………………………........ผู้เห็นชอบ          ลายมือชื่อ  ………………………………..ผู้อนุมัติ

(นางพรพิมล      เค้าทอง)                            (นางสาววงจันทร์   ตีระมาตย์)                       (นายสุพจน์       ดอนมงคุณ)                                   (นายวิชาญ        มหาราช)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่